Blacklog

| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentación y objetivos | Como cliente quiero que la aplicación s | Doc. 1 | terminado | 1 | 2 días | Alta | Reunir los documentos necesarios para que la aplicación sea un éxito y sin errores |
| Diseño de la web | -Como cliente quiero que el diseño sea llamativo y elegante -Como encargado quiero que el diseño sea adecuado para gente con problemas de vista | Dis 2 | Terminado | 2 | 2 días | Alta | Planificar estructura Planificar Diseño visual |
| Funciones de la aplicación | -Como cliente quiero que la aplicación sea fácil de usar -Como encargado quiero que la aplicación sea eficiente y segura | Fun. 3 | Progreso | 4 | 12 días | Alta | Se hacen ajustes, se añade botón de contacto y se separa catálogo y búsqueda |
| Prototipos UI/UX | Como gerente quiero que la aplicación sea de navegación intuitiva, con un diseño coherente. | Prot. 4 | En espera | 3 | 3 días | Madia | Ofrecer una experiencia de visualización optima |

| ID de la historia #1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tarea-Recopilación de datos | 1 | Diana | Terminado | 2 días | 8hrs | 8hrs | - | - | - | Se recopila los datos, necesarios para la app. |
| ID de la historia #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea- elementos visuales | 2 | Diana | Terminado | 1 día | - |  | 8hrs |  |  | Se agrega elementos visuales |
| Tarea. Definición de módulos | 3 | Eduardo | Terminado | 1día |  |  | 8hrs |  |  | Se definen los módulos |
| ID de la historia #3 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| Tarea-Catalogó | 16 | Eduardo | En proceso | 2 días | 3hrs | 4hrs | - | - | - | Se añade botón |
| Tarea- Búsqueda | 13 | Yesenia | En proceso | 2 días | - | - | - | - | - | - |
| Tarea- botón de Contacto con asesor | 10 | Yesenia | En espera | 2 días | 2hrs | 3hrs | - | - | - | Solo falta añadir link de contacto |
| Tarea-Botón de redes sociales | 15 | Diana | En espera | 2 días | 2hrs | - | - | - | - | Se añade botón falta decir que redes añadir |
| Tarea-Botón de pago seguro | 9 | Martin | En espera | 2 días | 2hrs | - | - | - | - | - |
| Tarea-Seguimiento de pedidos | 14 | Yesenia | En proceso | 1 día | 1hrs | - | - | - | - | Se añade botón |
| Tarea-Notificaciones | 12 | Eduardo | En proceso | 1 día | 2hrs | - | - | - | - | Se añade botón |
| ID de la historia #4 |  |  | En espera |  | - | - | - | - | - | - |
| Tarea-Interfaz de usuario | 6 | Martin | En espera | 1.5 días | - | - | - | - | - | - |
| Tarea-Diseño responsivo | 7 | Flor | En espera | 1.5 días | - | - | - | - | - | - |
| Tarea-Privacidad de datos | 11 | Flor | En espera | 2 días | - | - | - | - | - | - |
| ID de la historia #5 |  |  | En espera |  | - | - | - | - | - | - |
| Tarea-Pruebas de rendimiento | 8 | Mass | En espera | 1 días | - | - | - | - | - | - |
| Tarea-Pruebas de usabilidad | 5 | Mass | En espera | 1 día | - | - | - | - | - | - |
| Tarea-Prueba de comprobación de seguridad | 4 | Mass | En espera | 1 días | - | - | - | - | - | - |

sprint